附件

杨凌示范区电子政务发展重点任务分工

| 序号 | 工 作 任 务 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成 时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建成示范区电子政务内网平台，指导杨陵区建设本级电子政务内网平台，实现各工作部门电子政务内网全面接入。 | 党工委管委会办公室、科技信息中心 | 管委会各工作部门、直属机构，杨陵区政府 | 2016年 |
| 2 | 建成示范区电子政务外网平台，指导杨陵区建设本级电子政务外网平台，加快推动各部门接入政务外网平台，实现党政机关集中接入互联网,促进政务外网信息资源整合利用和数据建设。 | 科技信息中心 | 管委会各工作部门、直属机构，杨陵区政府 | 2016年 |
| 3 | 完善电子政务信息安全保障体系，切实加强信息安全保障能力。 | 科技信息中心 | 公安局 | 长期 |
| 4 | 积极推动管委会各工作部门业务专网应用迁移和网络对接。 | 党工委管委会办公室、科技信息中心 | 管委会各 工作部门 | 2017年 |
| 5 | 推进政务信息资源开放共享；加快人口、法人和空间地理、宏观经济等基础信息资源库共建共享；促进管委会各工作部门可开放的信息资源分别在电子政务内网、外网平台上的普遍共享。建立制度体系，依法加强示范区信息资源共享平台建设。 | 党工委管委会办公室、科技信息中心 | 管委会各 工作部门 | 2018年 |
| 6 | 建设示范区政务督查系统，实现对党工委管委会领导批示件，党工委管委会领导班子会、管委会主任办公会、专项问题会议等确定事项的实时、全程跟踪督办，切实推动重大决策和重要工作部署落实，提高督察督办水平。 | 党工委管委会 办公室 | 管委会各 工作部门 | 2018年 |
| 7 | 建设示范区领导决策支持系统，为党工委管委会及时掌握经济运行与社会发展的实际状况和发展趋势提供有力支持，不断提升信息保障和辅助决策水平。 | 党工委管委会 办公室 | 管委会各 工作部门 | 2017年 |
| 8 | 进一步完善示范区智慧门户体系，逐步完成各工作部门已有网站向管委会网站群系统迁移。 | 党工委管委会办公室、 科技信息中心 | 管委会各 工作部门 | 2018年 |
| 9 | 搭建基于云计算的电子政务公共平台，为示范区各工作部门提供服务。 | 科技信息中心 | 管委会各 工作部门 | 2020年 |
| 10 | 围绕政府重点工作，推进社会保障、公共安全、社会信用、市场监管、食品药品安全、医疗卫生、国民教育、劳动就业、养老服务等重点领域应用系统建设，促进职能部门在业务创新的基础上，深入开展跨部门协同应用。 | 发展和改革局、公安局、教育局、社会事业局、食药监局、人力资源和社会保障局、工商局等部门按职责负责 | 管委会各 工作部门 | 长期 |
| 11 | 围绕简政放权，梳理权力清单，建设网上行政审批服务平台，强化权力全流程网上运行，大力推行网上行政审批和办事业务，逐步形成网上服务与实体大厅服务、线上服务与线下服务相结合的一体化新型政府服务模式。 | 编办、招商与投资服务局 | 管委会各 工作部门 | 2017年 |
| 12 | 进一步健全示范区应急平台体系，加强各级应急平台之间的互联互通和资源共享，健全应急平台标准规范和运行机制。 | 党工委管委会 办公室 | 管委会各工作部门、四大运营商 | 2018年 |
| 13 | 拓展深化网上办公，运用电子印章、电子签名、电子文件密级标志等技术，实现公文、信息、简报等电子文件的上传下达和横向传递。逐步统一标准，实现与省级协同办公系统实现对接。积极探索可共享使用的移动办公、视频会议等软硬件平台，集约资源利用。 | 党工委管委会办公室、科技信息中心 | 管委会各 工作部门 | 2018年 |
| 14 | 完善标准规范和制度规定，开展电子政务建设应用相关标准规范研究，制定电子政务基础资源统建共享办法，制定政府信息资源管理办法，建立信息共享制度。 | 党工委管委会 办公室、 科技信息中心 | 财政局、监察局、发展和改革局、经贸发展和安全生产监督管理局 | 2018年 |
| 15 | 推进网络与信息系统安全风险评估工作。 | 科技信息中心 | 示范区各 工作部门 | 长期 |
| 16 | 认真落实信息安全等级保护管理工作的有关要求，对信息以及信息系统分等级进行安全保护和监管。 | 公安局 | 示范区各 工作部门 | 长期 |
| 17 | 落实涉密信息系统分级保护制度，规范涉密信息系统保密管理。加强互联网涉密信息检查和监督。 | 党工委管委会 办公室 | 示范区各 工作部门 | 长期 |