附件1

《潍坊市政务信息系统整合共享实施方案》任务分解表

| 目标任务 |  | 时间节点 | 具体任务内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电子政务云建设 |  |  |  |  |
| （一）加强全市电子政务云一体化管理 | 1.加强全市电子政务云一体化管理 | 2017年12月 | 2017年12月底前，完成政务云平台普查工作，梳理我市政务云建设现状。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年2月 | 2018年2月底前，配合全省政务云服务能力评估，完成我市政务云评估工作，并形成评估报告。 |  |
|  |  | 2018年4月 | 2018年4月底前，结合评估报告及全省政务云规范整合工作方案，制定我市政务云整合计划，启动政务云规范整合工作。 |  |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，根据全省政务云管理体系建设要求，实现政务云容灾、监管和运维一体化。 |  |
| （二）提升公共服务云服务质量，加快行政服务云建设 | 2.提升公共服务云服务质量，加快行政服务云建设 | 2017年12月 | 2017年12月底前，完成对我市行政服务域基础设施的梳理工作，结合省行政服务云建设规划，形成我市行政服务域基础设施整合计划。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年3月 | 2018年3月底前，整合各级各部门机房、计算、存储资源，完成全市行政服务云建设整合工作，并将改造后的行政服务域资源纳入全省统一的管理体系。 |  |
| （三）加快部门业务系统迁移整合 | 3.全面清理“僵尸”系统、整合“影子”系统 | 2017年12月 | 2017年12月底前，完成全市政务信息系统专项普查工作，摸清政务信息系统情况，形成系统清理名单和清理计划。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年3月 | 2018年3月底前，完成清理任务。 |  |
|  | 4.整合通用基础业务系统 | 2017年12月 | 2017年12月底前，对电子邮件系统、即时通讯系统、网络会议系统和视频监控系统进行全面梳理，并根据省通用系统整合要求，制定迁移和关停计划。 |  |
|  |  | 2018年3月 | 2018年3月底前，启用全省统一互联网邮件系统，完成人员、账号配置等工作。 |  |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，根据全省统一电子邮件系统、即时通讯系统、网络会议系统和视频监控系统建设计划，制定网络会议系统和视频监控系统的整合应用方案，完成自建邮件系统、即时通讯系统的迁移和关停工作。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，根据省统一要求，完成网络会议系统和视频监控系统的整合工作。 |  |
|  | 5.加快部门业务系统迁移整合 | 2018年3月 | 2018年3月底前，根据各部门业务对网络方面的要求，制定部门业务系统上云迁移清单和计划。 |  |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，实现全市业务系统迁移上云比例达到70%。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，全面完成全市业务系统上云工作。 |  |
| 二、电子政务内网和外网建设 |  |  |  |  |
| （一）电子政务内网建设 | 6.电子政务内网建设 | 2018年6月 | 2018年6月底前，完成政府系统市级电子政务内网建设，实现与省级网络中心连接；完成有业务需求的市直部门、单位内网建设并接入内网市级网络结点。 | 牵头单位：市专用通信局；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，分类梳理部门涉密业务，完成各涉密业务向内网的迁移工作。 |  |
| （二）提升电子政务外网支撑能力 | 7.提升电子政务外网支撑能力 | 2017年12月 | 2017年12月底前，根据省外网网络结构优化要求，制定全市外网扩容提升实施方案，完成外网(含行政服务域、公共服务域)至市、县各政务部门的优化工作。 | 牵头单位：市智慧办；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，外网公共服务域实现镇(街道)全覆盖，基本具备跨层级、跨地域、跨部门、跨业务的支撑服务能力。 |  |
| （三）推进部门业务专网整合 | 8.推进部门业务专网整合 | 2017年12月 | 2017年12月底前，完成电子政务网络普查，摸清全市电子政务网络(含国家、省部门垂直部署网络)有关情况。 | 牵头单位：市政府办公室、市专用通信局；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年1月 | 2018年1月底前，根据业务专网整合要求，制定各类业务专网接入外网(行政服务域、公共服务域)、内网实施方案和整合计划。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，全面完成业务专网整合工作。 |  |
| （四）互联网出口整合 | 9.互联网出口整合 | 2018年3月 | 2018年3月底前，根据全省互联网出口整合要求制定全市互联网出口整合方案。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，完成互联网出口整合工作。 |  |
| 三、数据资源体系建设 |  |  |  |  |
| （一）规范政务信息资源目录 | 10.规范政务信息资源目录 | 2017年12月 | 2017年12月底前，根据全省政务信息资源目录规范要求，结合政务信息资源共享交换工作推进情况，对目录进行初步规范调整。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，根据省统一要求，结合政务信息资源共享交换、公共数据开放以及大数据管理等工作推进情况，对目录做进一步规范。 |  |
| （二）政务信息资源共享交换 | 11.政务信息资源共享交换 | 2017年12月 | 2017年12月底前，完成市级政务信息资源共享交换平台与省级平台的对接工作。组织开展跨部门、跨地域、跨层级政务信息资源共享交换应用试点。配合完成全省重点领域跨层级、跨地域政务信息资源共享交换应用。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年3月 | 2018年3月底前，依托全市统一的共享交换平台整合各级各部门自有的数据归集渠道。 |  |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，全面开展跨部门、跨地域、跨层级政务信息资源共享交换应用。 |  |
| （三）政务信息资源统筹管理 | 12.加强基础信息资源库建设 | 2018年6月 | 2018年6月底前，建设完善全市人口、法人单位、空间地理、公共信用、电子证照等重点基础信息资源库。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  | 13.大数据创新发展 | 2018年3月 | 2018年3月底前，利用省政务信息资源和大数据管理平台，配合并组织开展政务大数据在社会态势感知、综合分析、预警预测、辅助决策等领域的示范应用以及与通信、供电、供水等公共企事业单位和其他社会大数据资源协作应用试点示范。 |  |
| （四）推进公共数据开放 | 14.推进公共数据开放 | 2018年3月 | 2018年3月底前，结合政务信息资源梳理情况，明确我市可开放公共数据资源，形成可开放公共数据资源目录清单。完成开放数据资源与统一数据开放平台的对接，在全省统一的公共数据资源开放平台及开放网站发布数据或数据开放接口。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
| （五）完善数据资源相关政策和标准 | 15.完善数据资源相关政策和标准 | 2018年1月 | 2018年1月底前，根据《山东省公共数据和电子政务管理办法》，完善电子政务建设和应用标准规范，为推进政务信息系统整合共享提供标准和依据。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：市直有关部门、单位 |
| 四、政务服务体系建设 |  |  |  |  |
| （一）政务服务平台 | 16.政务服务平台 | 2017年12月 | 2017年12月底前，按照《关于印发2017年全省政务服务平台完善提升工作实施方案的通知》（鲁政办字〔2017〕56号）确定的任务分工，实现公共服务、行政处罚、行政强制等政务服务事项在政务服务平台上运行；完成部门自建行政许可、公共服务等业务系统与市级政务服务平台的对接和数据共享；配合完成省政务服务“中介超市”上线运行有关工作；开展政务信息资源共享在政务服务平台中的应用试点。 | 牵头单位：市编办、市法制办、市政务服务办、市智慧办；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，完成部门自建行政处罚、行政强制等业务系统与政务服务平台的对接和数据共享；在对部门热线资源统一整合的基础上，接入市共享交换平台，进行数据分析，提供领导决策；完成并联审批、物流平台、网上预约、第三方代办等政务服务试点工作。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，按照省统一部署，完成有关行政权力事项在政务服务平台运行；完成面向公众服务的部门自建系统与政务服务平台的对接；配合完成并联审批、物流寄送、网上预约、第三方代办等统一服务的实施部署和业务调整工作；开展政务信息资源共享在政务服务平台中的综合应用。 |  |
| （二）政府门户网站 | 17.政府门户网站 | 2017年12月 | 2017年12月底前，升级扩容全市统一的政府网站技术平台，逐步整合各级各类政府网站信息资源，推进政府网站集中管理工作。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，根据《政府网站发展指引》，完成全市政府网站整合清理工作，按照统一政务服务门户要求，完成政府门户网站、政务公开平台和政务服务平台前端整合。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，完成全市政府网站到省政府网站统一技术平台的迁移工作。 |  |
| （三）统一身份认证 | 18.统一身份认证 | 2017年12月 | 按省统一部署要求，完成市级网上政务大厅与省统一身份认证系统对接接口升级改造。 | 牵头单位：市智慧办、市政务服务办；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，实现全市政府门户网站、主要市直部门网站接入省统一身份认证体系。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，整合全市面向公众服务的互联网网站和业务系统，接入省统一身份认证体系。 |  |
| （四）一体化政务服务门户 | 19.一体化政务服务门户 | 2017年12月 | 2017年12月底前，依托市政府门户网站，初步建成市级一体化政务服务门户。 | 牵头单位：市智慧办、市政务服务办；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，对面向公众服务的应用系统进行优化整合，按照省统一政务服务门户建设要求，完成各部门与一体化政务服务门户的前端整合。 |  |
| （五）电子证照库 | 20.电子证照库 | 2017年12月 | 2017年12月底前，建设完成全市电子证照系统和电子证照库。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年6月 | 2018年6月底前，将系统整合共享完成度较好的部门和事项纳入全市电子证照应用范围，重点推广。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，与省内具备对接条件的地区建立跨区域电子证照互认共享机制，逐步实现跨区域业务办理。 |  |
| 五、业务协同体系建设 |  |  |  |  |
| （一）全市统一业务协同平台 | 21.全市统一业务协同平台 | 2017年12月 | 2017年12月底前，完成办公业务系统与省电子公文交换系统对接，实现跨层级、跨地域、跨部门的电子公文交换。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年3月 | 2018年3月底前，完成现有内部办公业务系统梳理工作，制定向外网行政服务域整合、迁移方案。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，根据省《实施方案》要求完成会议、督查、档案、应急管理等相关业务系统的整合、迁移工作。 |  |
| （二）全市一体化移动办公服务平台 | 22.全市一体化移动办公服务平台 | 2017年12月 | 2017年12月底前，梳理现有各类移动办公业务系统。 | 牵头单位：市智慧办；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
|  |  | 2018年3月 | 2018年3月底前，根据前期梳理情况，制定移动办公业务系统与全省一体化移动办公服务平台对接方案。 |  |
|  |  | 2018年12月 | 2018年12月底前，结合办公业务系统整合、迁移工作，完成移动办公业务系统与一体化移动办公服务平台的对接工作。 |  |
| 六、保障措施 |  |  |  |  |
| （一）加强组织领导，落实工作责任 | 23.加强组织领导，落实工作责任 | 2017年12月 | 市政府成立由主要领导同志任组长，分管领导同志任副组长，市直有关部门、单位主要负责人为成员的市政务信息系统整合共享领导小组。领导小组办公室设在市政府办公室，负责统筹协调、考核评价、督促落实等工作。各级各部门各单位也要建立健全相应工作机制，主要负责人为第一责任人，制定推进落实时间表，实行清单式管理，细化责任分解，精心组织实施，切实保障工作进度。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |
| （二）统一标准规范，强化人才支撑 | 24.统一标准规范，强化人才支撑 | 长期 | 根据省统一标准，制定网络接入、目录编制、数据对接等方面的管理和技术规范，确保各级各部门各单位按统一要求推进整合共享工作。 | 牵头单位：市智慧办；责任单位：市直有关部门、单位 |
|  |  |  | 充分发挥高校、科研院所和企业专家等高层次人才在政务信息平台建设和整合共享中的作用，加强与国内外重要智库资源和技术先进第三方的合作，优化电子政务、大数据等方面专业人才引进、培养和使用机制，对特殊岗位、急需人才采取聘任制、项目制等形式给予保障。 | 牵头单位：市人社局；责任单位：市直有关部门、单位 |
| （三）强化数据安全，促进有序共享 | 25.强化数据安全，促进有序共享 | 长期 | 强化政务信息资源共享安全管理，开展政务信息资源共享风险评估，完善个人隐私保护措施。 | 牵头单位：市网信办；责任单位：市直有关部门、单位 |
|  |  |  | 建立政务信息资源采集、共享、使用安全保障工作机制，凡涉及国家秘密的，应当遵守有关保密法律法规规定。 | 牵头单位：市保密局；责任单位：市直有关部门、单位 |
|  |  |  | 加强统一数据共享交换平台安全防护，切实保障政务信息资源共享交换的数据安全。 | 牵头单位：市智慧办；责任单位：市直有关部门、单位 |
| （四）加强项目管理，强化经费保障 | 26.加强项目管理，强化经费保障 | 2017年12月 | 完善信息化项目归口管理，建立并实行信息化建设、运维全口径备案制度，根据全市政务信息系统专项普查结果，将市级部门、单位各类信息系统和信息基础设施统一纳入信息化建设项目备案库。 | 牵头单位：市智慧办；责任单位：市直有关部门、单位 |
|  |  | 长期 | 根据建设情况和工作需要，每年抽取一定数量的电子政务建设项目进行信息系统审计，逐步建立信息化项目常态化审计制度。 | 牵头单位：市审计局；责任单位：市直有关部门、单位 |
|  |  | 长期 | 自2018年起，未纳入备案库管理的项目，不再列入财政拨付范围。政务信息系统整合共享中需要搭建的系列公共基础平台建设和运维经费纳入各级财政预算。对涉及电子政务集约化建设、政务信息资源共享利用的项目，优先安排立项和建设运维资金。根据建设情况和工作需要，每年抽取一定数量的电子政务建设项目进行绩效评价，逐步建立信息化项目常态化绩效评价制度。 | 牵头单位：市财政局；责任单位：市直有关部门、单位 |
| （五）加强考核评价，严格督查落实 | 27.加强考核评价，严格督查落实 | 长期 | 建立政务信息共享工作常态化评价、跟踪监测机制，重点对政务信息系统整合数、共享信息数、协同应用数、应用实效等方面进行考核。将政务信息系统整合和信息资源共享列入市政府重点督查内容，对整合共享完成情况好的部门、单位和县市区（市属开发区）予以表扬，对未按要求完成任务的予以通报批评并责令整改。 | 牵头单位：市政府办公室；责任单位：各县市区政府，市属各开发区管委会，市直有关部门、单位 |

附件2

政务信息系统整合共享进展情况统计表

部门：	（盖章）	填表日期：	年	月	日

| 制 定本 部门 整合 共享 工作 管理 制度 和工 作方 案 情 况 | 部门领导是否进行专题研究和部署（列明详细情况） | 是 否 已 接 入 政 务 外 网 | 政务信息资源情况 |  | 政务信息系统自查、清理、整合情况 |  |  | 信息共享和业务协同情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 信息资源目录总条数 /可共 享 目 录 条 数 / 可 开 放 目 录 条 数 | 是否 按时提交并动态更新 目录信息 （在 全市政务 信息资源共享 交换平台提交情况） | 自查系统总数（请另附清单） | 拟清理系 统个数（请另附清单， 列出已整 合系统，未整合的列 明时间计划） | 拟单独保 留系统个 数（请另附清单，并 充 分说明原 因） | 开展 跨部门、跨地区的 共享 交换数据量（ 请列明详细情况，如 向XX 部门共享领 域 数 据XX条） | 开展跨 部门、 跨地区 的业务 协同应 用数（请另附清单） | 典 型 案例 件 数（ 可 多条， 每条 内 容不 超 过500 字） | 共享协同 需求（说 明需求数据的提供部门、种类、提供方式等） |

注：其他相关任务进展情况请一并报送

政务信息系统整合共享进展情况统计表

县市区：	（盖章）	填表日期：	年	月	日

| 主 管 部 门 | 制定本县市区整合 共享工作管理制度和工作方案情况 | 县市区领导是否进行专题研究和部 署（列明详细情况） | 是 否 已 接 入 政 务 外 网 | 政务信息资源情况 |  | 政务信 息系统 自查 、 清理 、 整合情 况 | 统一数 据共享 交换平 台整合、 接入情 况 | 信息共享和业务协同情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 信息资源 目录总条 数 / 可 共 享目录条 数 / 可 开 放目录条 数 | 是否 按时提交并动态更新 目录信息 （在 全市政务 信息资源共享 交换平台提交情况） |  |  | 开展跨部门 、 跨 地 区的 共 享 交换数据量（ 请列 明 详 细 情况，如向 XX 部门共享领 域数据XX 条） | 开展跨部 门、跨地区的业务协同应用数（请另附清单） | 典型案例 件数（可 多条，每 条内容不 超过500 字） | 共享协同 需求（ 说 明需求数 据的提供 部门 、种 类、提供 方式等） |

注：其他相关任务进展情况请一并报送